МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 сентября 2026 г. № 24-06-06/82462 "Об определении цены новых видов работ по благоустройству территорий при внесении в контракт изменений"

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение от 21.08.2026 по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части порядка определения цены новых видов работ по благоустройству территорий в случае внесения в контракт изменений в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, с учетом положений пункта 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, сообщает следующее.

Согласно пункту 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого в том числе является выполнение работ по благоустройству территории. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Следует отметить, что Законом № 44-ФЗ и принятыми в его реализацию нормативными правовыми актами правила изменения цены контракта в установленном пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случае не предусмотрены.

Вместе с тем, учитывая, что предусмотренные статьей 22 Закона № 44-ФЗ положения применяются в том числе при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при определении цены работ, не предусмотренных условиями ранее заключенного контракта, заказчиком, по мнению Департамента, применяются положения указанной статьи.

Заместитель директора Департамента

Н.В.КОНКИНА

20.09.2026